ОТЧЕТ о  выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов,

в рамках организации и проведения  эстафеты олимпийского огня (ремонт фасадов) за 2013 г.

| № п.п. | Адрес дома | Виды работ | Наименование подрядной организации, договор № | Стоимость работ по договору, в руб. | Ед. изм. | Объем | Фактическая стоимость выполненных работ, в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Ленина, 44 | Ремонт фасада | Договор № 03/Б-2013 от 30.04.2013 с ООО «Унистрой» | 609027 | Кв.м. | 1804,7 | 589777 |
| 2 | Ул. Московская, 113 | Ремонт фасада | Договор № 09а/Б-2013 от 05.06.2013 с ООО «КапиталСтрой» | 351012 | Кв.м. | 1876,0 | 351012 |
| 3 | Ул. Московская, 52 | Ремонт фасада | Договор № 12/Б-2013 от 16.07.2013 с ООО «Свободный Фарватер» | 167569 | Кв.м. | 341,7 | 143807 |
| 4 | Ул. Московская, 109 | Ремонт фасада | Договор № 13а/Б-2013 от 05.06.2013 с ООО «КапиталСтрой» | 451352 | Кв.м. | 1965,0 | 451352 |
| 5 | Ул. Московская, 131 | Ремонт фасада | Договор № 14/Б-2013 от 17.07.2013 с ООО «Унистрой» | 1482449 | П.м. | 1912,7 | 1270384 |
|  | Итого: |  |  | 3061409 |  |  | 2806332 |

Руков. группы технадзора   ООО «УК МЖД Московского округа г. Калуги»   Токарева С.И.